# 多 Agent 工作流平台 — 项目需求文档

| 文档属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 多 Agent 工作流平台（Multi-Agent Workflow Platform） |
| 产品代号 | MAWP |
| 文档编号 | SRS-MAWP-001 |
| 文档版本 | v1.1 |
| 编写日期 | 2026-08-13 |
| 最后修订 | 2026-08-13 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 密级 | 内部公开 |
| 目标读者 | 产品经理、架构师、开发工程师、测试工程师、运维工程师 |
| 文档负责人 | 产品负责人（TBD） |
| 技术负责人 | 架构师（TBD） |

## 文档控制

### 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-13 | — | 通用可安装多 Agent 工作流平台需求初稿 |
| v1.1 | 2026-08-13 | — | 收敛为纯平台需求，移除垂直业务场景绑定 |

### 关联文档

| 文档 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 本文档 | 平台级 SRS | 评审稿 |
| 后续：架构设计文档-多Agent工作流平台 | 组件、接口、数据模型 | 待编写 |
| 后续：ADR-001 平台内核边界 | core / apps / sdk 拆分决策 | 待编写 |
| 后续：ADR-002 工作流 Schema | YAML 规范与版本策略 | 待编写 |

### 决策摘要（已确认）

| 决策项 | 结论 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 通用多 Agent 工作流平台：用户可自行搭建任意业务流 |
| 开放对象 | 其他人可安装、可自行搭业务流（开源/可安装内核优先） |
| 部署路径 | Phase 1 可安装单机 → Phase 2 团队私有化 → Phase 3 视需求再做 SaaS |
| 编排方式 | YAML/JSON 声明式为主 + 薄 Python SDK；可视化画布后置 |
| 节点最小集 | Agent / Tool / 条件分支 / 人工确认；并行/循环/子工作流 Phase 2 |
| 扩展模型 | 内核 + 可插拔 App（业务包/插件） |
| App 含义 | 本地可插拔业务包， 不要求 上架应用商店或对外上线 SaaS |

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

随着 LLM 与 Tool Use 能力成熟，组织希望用多个专职 Agent 协作完成客服分流、内容审核、数据分析、运营自动化等业务，而不是只做单一对话机器人。现有痛点包括：

流程不可编排：角色与步骤写死在代码里，业务一变就要改程序。

扩展成本高：新增 Agent / Tool / 业务包缺少统一插件边界。

难复用、难分发：缺少「装上就能跑、用配置就能搭流」的可安装运行时。

本项目构建 开放式多 Agent 工作流平台：平台内核负责「怎么跑流」，官方/第三方 App 负责「跑什么业务」。任何人安装后，都能用声明式配置搭建自己的多 Agent 业务流。

### 1.2 产品定位

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 一句话 | 可安装的多 Agent 工作流平台：用 YAML 搭流，用插件扩展 Agent/Tool，用 App 打包业务能力 |
| 不是 | 对外多租户 SaaS（Phase 1/2 不做）；不是绑定单一垂直行业的专用 Copilot |
| 对标心智 | 能力对标「可编排 Agent 运行时」；部署对标「本地/私有化优先」 |

### 1.3 项目目标

| 目标维度 | 描述 | Phase 1 可量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 平台目标 | 任意符合规范的 workflow.yaml 可被引擎执行 | 官方样例流 ≥ 2 条 E2E 通过 |
| 开放目标 | 第三方可通过 SDK 注册自定义 Agent/Tool 并被工作流引用 | 自定义插件样例 ≥ 1 个可加载 |
| 扩展目标 | 业务能力以 App 形式安装/启用/禁用 | 至少 1 个示例 App 可装卸 |
| 工程目标 | core 与 apps 边界清晰，core 不依赖业务 App 即可启动 | 无业务 App 时仍可跑最小通用流 |

### 1.4 项目范围

范围内（In Scope）— Phase 1：

平台内核：工作流引擎、Agent/Tool 运行时、LLM Adapter、策略引擎、Session/审计存储

声明式工作流：workflow.yaml（或 JSON）解析、校验、执行

节点类型：Agent、Tool、条件分支、人工确认（Human Checkpoint）

薄 Python SDK：注册自定义 Agent / Tool / 节点处理器

App 插件模型：App 清单、依赖声明、工作流模板、Tool 包

CLI：platform（或等价入口）主命令

本地优先存储：工作区下平台数据目录（如 .mawp/）

文档与样例：≥ 2 条通用业务流样例 + ≥ 1 个示例 App

范围内 — Phase 2（规划，非 Phase 1 交付）：

并行节点、循环/重试策略节点、子工作流

团队私有化：多用户、简易权限、多工作区

Web 运行观测与进度查看

工作流版本与本地 App registry

范围内 — Phase 3（可选）：

可视化画布（生成/编辑同一份 YAML）

多租户 SaaS、配额、计费、在线市场

范围外（Out of Scope，明确不做）：

Phase 1 不做应用商店上架、不做公网多租户运营

Phase 1 不做完整 IDE 插件深度集成

Phase 1 不要求分布式集群调度

不追求一期复刻全部商业 Agent 平台产品能力

### 1.5 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 平台内核（Core） | 与具体业务无关的引擎与运行时：解析工作流、调度节点、调用 LLM/Tool、持久化 Session |
| App | 可插拔业务包：含工作流模板、Agent 定义、Tool 包、默认配置；可本地安装， 不等于 上线应用 |
| 工作流（Workflow） | 由节点与边组成的有向图，声明式描述多 Agent/工具协作过程 |
| 节点（Node） | 工作流中的执行单元：Agent / Tool / 条件分支 / 人工确认等 |
| Agent | 具备系统提示、模型配置、工具白名单的 AI 推理单元 |
| Tool | 可被 Agent 或 Tool 节点调用的能力（HTTP、检索、脚本等），经策略校验 |
| Human Checkpoint | 暂停等待用户批准/输入的节点 |
| Run / Session | 一次工作流执行实例及其消息、状态、审计记录 |
| SDK | 薄 Python 扩展接口，用于注册自定义 Agent/Tool/节点 |

### 1.6 假设与约束

假设：

用户具备 Python 3.11+ 环境，可本地安装平台

LLM API（或兼容端点）在运行环境可达

约束：

Phase 1 默认本地/私有化，Session 与密钥不上云

Agent 不得绕过 Tool Layer 直接访问 OS

写文件 / 执行命令 / 外呼等高风险操作必须通过策略引擎

破坏性操作默认需 Human Checkpoint 或显式策略放行

apps/* 不得把业务硬编码进 core；core 不得依赖任意业务 App 才能启动

## 2. 用户与使用场景

### 2.1 用户角色

| 角色 | 描述 | 主要诉求 |
| --- | --- | --- |
| 平台使用者 | 安装平台并运行工作流的个人/开发者 | 用 YAML 搭流、跑通业务、查看结果 |
| App 开发者 | 编写自定义 Agent/Tool/App 包的人 | SDK 清晰、可测试、可打包分发 |
| 团队管理员（Phase 2） | 私有化部署管理员 | 用户、权限、工作区隔离 |

### 2.2 核心场景

| 场景 ID | 场景 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 安装平台后运行内置通用样例流（如摘要/分流） | 无需额外业务 App 即可跑通 |
| UC-02 | 编写自定义 workflow.yaml （Agent→Tool→分支→人工确认）并执行 | 校验通过且状态可追踪 |
| UC-03 | 用 SDK 注册自定义 Tool，在工作流中引用 | 安装/加载后可调用 |
| UC-04 | 安装并启用一个示例 App，运行其模板工作流 | App 模板出现在可运行列表 |
| UC-05 | 禁用/卸载该 App 后仍能运行平台内置通用流 | core 独立可用 |
| UC-06 | 工作流在 Human Checkpoint 暂停，用户 approve 后继续 | 状态为 WAITING_USER → RUNNING → DONE |

### 2.3 示例业务流（仅作说明，不限定行业）

Phase 1 官方样例建议覆盖通用能力，例如：

文本分流：分类 Agent → 条件分支 → 普通处理 Tool / 人工确认

多步助手：理解 Agent → 调用外部 Tool → 汇总 Agent 输出结果

具体行业模板（客服、运营、审核等）可由后续 App 提供，不写入内核。

## 3. 总体架构需求

### 3.1 逻辑架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 交互层                                                                  │
│  CLI: platform run/validate/list/...                                    │
│  Web 观测（Phase 2+）    画布（Phase 3）                                  │
└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                                │
┌───────────────────────────────▼────────────────────────────────────────┐
│ 平台内核 Core                                                           │
│  WorkflowEngine │ NodeRuntime │ SessionManager │ PolicyEngine          │
│  AgentRuntime   │ ToolRegistry │ LLMAdapter │ MemoryStore │ AuditLogger │
└───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┘
        │                 │                 │
┌───────▼───────┐ ┌───────▼───────┐ ┌───────▼────────────────────────────┐
│ apps/demo-*   │ │ apps/<custom> │ │ 用户工作流 YAML + 本地插件目录        │
│ 官方示例 App  │ │ 第三方业务包   │ │ workflows/*.yaml                    │
└───────────────┘ └───────────────┘ └──────────────────────────────────────┘

### 3.2 目录与包边界（目标形态）

mawp/                          # 平台发行根（名称可最终敲定）
  core/                        # 内核：无业务硬编码
    engine/                    # 工作流解析、调度、状态机
    runtime/                   # Agent / Tool 执行
    llm/                       # 多厂商适配
    security/                  # 策略与审计
    storage/                   # Session / Run 持久化
  sdk/                         # 薄扩展 SDK
  apps/
    demo-triage/               # 官方示例 App（可卸载）
  examples/
    hello-workflow/            # 通用最小样例
    branch-human/              # 分支 + 人工确认样例
  docs/

## 4. 功能需求 — 平台内核

### 4.1 工作流定义与校验

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WF-001 | 支持 YAML（主）与 JSON 工作流定义文件 | P0 | 同构语义，官方示例以 YAML 为准 |
| WF-002 | 工作流须含：id/name、version、入口节点、nodes、edges（或等价邻接声明） | P0 | schema 校验失败时给出可读错误 |
| WF-003 | 提供 platform validate <file> 做静态校验（缺节点、悬空边、未知类型、环检测策略） | P0 | 非法定义 exit ≠ 0 |
| WF-004 | 支持工作流级输入参数声明（params）与默认值 | P0 | 运行时可覆盖 |
| WF-005 | 支持节点级超时、失败策略（fail / continue / goto）基础配置 | P1 | 文档化默认行为 |
| WF-006 | Phase 1 图模型为 DAG 优先；若存在环须显式声明（默认拒绝） | P0 | 未声明环则校验失败 |

工作流示例（规范意图，非最终 schema 定稿）：

id: demo-triage
name: 简单分流
version: "1"
entry: n_classify
params:
  text: ""
nodes:
  n_classify:
    type: agent
    agent: classifier
    input: "{{ params.text }}"
  n_branch:
    type: condition
    when:
      - expr: "{{ nodes.n_classify.output.label }} == 'urgent'"
        goto: n_human
      - default: n_tool
  n_tool:
    type: tool
    tool: echo
    args:
      message: "{{ nodes.n_classify.output }}"
  n_human:
    type: human_checkpoint
    prompt: "紧急事项，是否继续自动处理？"
edges:
  - [n_classify, n_branch]
  - [n_tool, END]
  - [n_human, END]

### 4.2 工作流执行引擎

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WE-001 | 提供 platform run <workflow> ，创建 Run/Session 并执行 | P0 | 成功结束状态为 DONE |
| WE-002 | Session 状态机：INIT → RUNNING → WAITING_USER → RUNNING → DONE / FAILED / CANCELLED | P0 | 非法迁移拒绝 |
| WE-003 | 节点执行上下文可读写：params、上游 outputs、全局 vars | P0 | 模板变量可解析 |
| WE-004 | 任一节点失败按节点/工作流失败策略处理，并记录原因 | P0 | FAILED 含失败节点 ID |
| WE-005 | 支持取消正在运行的 Run | P1 | 状态 CANCELLED |
| WE-006 | 支持从 Human Checkpoint 恢复（approve / reject / input） | P0 | CLI 可完成闭环 |
| WE-007 | 每次 Run 持久化事件日志（节点开始/结束、耗时、错误） | P0 | 可查询回放摘要 |
| WE-008 | Phase 1 单机单进程执行即可；不要求分布式调度 | P0 | 文档声明限制 |

### 4.3 节点类型（Phase 1 最小集）

| 需求 ID | 节点类型 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND-001 | agent | 调用指定 Agent，传入消息/上下文，产出结构化或文本结果 | P0 | 可绑定 tools 白名单 |
| ND-002 | tool | 直接调用注册 Tool（可不经 LLM） | P0 | 入参校验失败可读 |
| ND-003 | condition | 基于表达式路由到下一节点 | P0 | 支持 default 分支 |
| ND-004 | human_checkpoint | 暂停并等待用户决策 | P0 | 未处理前不推进 |
| ND-005 | — | Phase 1 不实现 parallel / loop / subworkflow 作为一等节点 | P0 | 文档列入 Phase 2 |
| ND-006 | end/start | 支持显式 END；entry 指定起点 | P0 | 无入口则校验失败 |

### 4.4 Agent 运行时

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-001 | Agent 可由配置定义：name、system_prompt、model、tools、输出 schema（可选） | P0 | 无代码也可声明简单 Agent |
| AG-002 | Agent 仅能通过 ToolRegistry 访问外部世界 | P0 | 单元测试覆盖绕过防护 |
| AG-003 | 支持多轮 tool-calling 直至结束或达步数上限 | P0 | max_steps 可配 |
| AG-004 | LLM Adapter 支持主流兼容协议（如 OpenAI / Anthropic 兼容端点）可切换 | P0 | mock provider 可测 |
| AG-005 | Agent 定义可来自：平台内置、App 包、用户 plugins 目录 | P0 | 重名冲突策略有文档 |

### 4.5 Tool 运行时与安全

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TL-001 | Tool 统一返回结构： success / data / error / duration_ms | P0 | 契约稳定、可测试 |
| TL-002 | 内置基础 Tool：至少包含安全的回显等最小集；高风险 Tool 默认受策略约束 | P0 | 黑名单/白名单生效 |
| TL-003 | 路径/命令/网络等策略控制，以及按 Agent 角色的 Tool 白名单 | P0 | 违规调用被拒绝并审计 |
| TL-004 | 审计日志记录 Tool 调用（不含密钥明文） | P0 | 密钥不出现在日志 |
| TL-005 | SDK 可注册自定义 Tool，并声明权限级别 | P0 | 样例插件可安装 |

### 4.6 存储与配置

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-001 | Run/Session/事件默认存于工作区本地目录（如 .mawp/ ） | P0 | 不上传云端 |
| ST-002 | 平台配置文件（如 mawp.config.yaml ）支持 LLM、策略、插件路径 | P0 | 提供 example 文件 |
| ST-003 | 环境变量注入 API Key（不写进工作流文件） | P0 | 文档说明 |

## 5. 功能需求 — SDK 与 App 模型

### 5.1 薄 Python SDK

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDK-001 | 提供注册 API： register_tool / register_agent （ register_node_type 为 P1） | P0 | 官方样例可运行 |
| SDK-002 | SDK 不暴露绕过 Policy 的原始 OS 接口 | P0 | 代码评审门禁 |
| SDK-003 | 自定义扩展可通过 entry point 或插件目录发现 | P0 | 文档 + 样例 |
| SDK-004 | SDK 版本与 core 版本兼容策略（semver）有说明 | P1 | CHANGELOG 记录 |

### 5.2 App 包规范

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-001 | App 清单（如 app.yaml ）含：id、name、version、workflows、agents、tools、dependencies | P0 | 校验器可检查 |
| APP-002 | App 可启用/禁用；禁用后其模板不再默认列出 | P0 | CLI 可操作 |
| APP-003 | App = 本地可插拔业务包 ，不隐含上架或 SaaS 上线要求 | P0 | 文档术语一致 |
| APP-004 | core 启动不依赖任何业务 App | P0 | CI：无 apps 也能跑 hello 流 |
| APP-005 | 支持从本地路径加载 App（Phase 1）；远程 registry Phase 2+ | P0 | platform app install <path> 或等价 |
| APP-006 | 提供至少 1 个官方示例 App，用于演示打包与装卸 | P0 | 文档步骤可复现 |

## 6. 功能需求 — 交互与可观测

### 6.1 CLI

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI-001 | platform --help 展示主命令 | P0 | 含 run/validate/list/status/approve |
| CLI-002 | platform run / validate / workflow list | P0 | 基础可用 |
| CLI-003 | platform run status <run_id> 查看状态与当前节点 | P0 | Human 等待可识别 |
| CLI-004 | platform approve <run_id> （及 reject/input） | P0 | 恢复执行 |
| CLI-005 | platform app list/enable/disable/install | P1 | App 可管理 |

### 6.2 可观测与 Web

| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS-001 | CLI 输出 Run 摘要：节点耗时、失败原因、等待原因 | P0 | 用户可定位卡点 |
| OBS-002 | 结构化事件日志可导出 | P1 | JSON/JSONL |
| OBS-003 | Web UI 运行观测 | P2 | Phase 2 |
| OBS-004 | 可视化画布 | P3 | Phase 3，且应读写同一 YAML |

## 7. 非功能需求

### 7.1 安全

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| NFR-S01 | API Key 不进入 Prompt 明文日志与工作流产物 | P0 |
| NFR-S02 | 默认拒绝高危命令、越界路径写、未授权外呼等 | P0 |
| NFR-S03 | Human Checkpoint 对破坏性操作可强制启用（策略可配） | P0 |
| NFR-S04 | 插件加载有信任边界说明（Phase 1：仅本地显式安装） | P0 |

### 7.2 可靠性与性能

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| NFR-R01 | 节点失败可诊断；Run 记录不因进程正常退出丢失（已落盘部分） | P0 |
| NFR-R02 | Phase 1 不要求全节点断点续跑（Human 恢复除外）；通用 Checkpoint 续跑为 P1 | P1 |
| NFR-P01 | 单机跑通 20 节点以内线性流无明显不合理阻塞（不含 LLM 耗时） | P1 |

### 7.3 可维护性

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| NFR-M01 | core / sdk / apps 包边界清晰，禁止 apps 修改 core 私有 API | P0 |
| NFR-M02 | 工作流 schema 版本化，不兼容变更有迁移说明 | P0 |
| NFR-M03 | 文档含：快速开始、YAML 规范、SDK 指南、App 开发指南 | P0 |

### 7.4 部署

| 需求 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| NFR-D01 | Phase 1：pip/可编辑安装 + 配置文件即可用 | P0 |
| NFR-D02 | Phase 2：Docker 私有化部署文档 | P2 |
| NFR-D03 | Phase 3：SaaS 多租户不在本期承诺 | — |

## 8. 分期计划

### Phase 1 — 可安装通用内核 + 扩展闭环（本期承诺）

目标： 别人能装、能用 YAML 搭通用流、能用 SDK/App 扩展能力。

交付清单：

Core：校验 + 执行 + 四类节点 + Session 状态机

SDK：自定义 Tool/Agent 注册样例

examples：≥ 2 条通用工作流

至少一个示例 App（可装卸）

CLI 主入口 + 文档

退出标准：

UC-01 ~ UC-06 中 P0 场景通过

无业务 App 时可跑 hello 流

安全策略与审计可用

### Phase 2 — 团队私有化与编排增强

parallel / loop / subworkflow

多用户与权限、多工作区

Web 运行观测

App 本地 registry 增强

### Phase 3 — 体验与商业化可选

可视化画布（双向 YAML）

按需 SaaS 化

## 9. 数据需求（逻辑）

### 9.1 主要实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WorkflowDefinition | id, version, nodes, edges, params_schema | 静态定义 |
| AppPackage | id, version, manifest, enabled | 插件包 |
| AgentSpec | name, prompt, model, tools | 可来自 App/用户 |
| ToolSpec | name, schema, handler, permissions | 可来自 App/用户 |
| Run | run_id, workflow_id, status, created_at | 执行实例 |
| NodeEvent | run_id, node_id, status, timings, error | 事件 |
| Checkpoint | run_id, prompt, options, resolution | 人工点 |

### 9.2 状态枚举

Run.status： INIT | RUNNING | WAITING_USER | DONE | FAILED | CANCELLED

## 10. 接口需求（概要）

详细 API 在架构设计文档中展开；此处仅约束形态。

| 接口 | Phase 1 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLI | 必选 | 主交互 |
| Python SDK | 必选 | 扩展 |
| REST API | 可选 | 可从 CLI 能力映射，不阻塞 Phase 1 |
| WebSocket 流式日志 | Phase 2+ | 观测 |

## 11. 验收标准总表（Phase 1）

| 编号 | 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 通用流 | 2 个官方示例 validate + run 成功 |
| AC-02 | 四节点 | Agent/Tool/Condition/Human 均有自动测试或脚本证明 |
| AC-03 | 安全 | 高危策略拦截测试通过 |
| AC-04 | SDK | 自定义 Tool 样例被工作流调用成功 |
| AC-05 | App 边界 | 禁用示例 App 后 hello 流仍成功 |
| AC-06 | 文档 | 快速开始 + YAML 规范 + SDK/App 指南齐全 |

## 12. 风险与开放问题

### 12.1 风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| YAML schema 过早定稿导致返工 | 生态不稳定 | schema 版本化；示例驱动演进 |
| 用户期望画布/SaaS | 范围膨胀 | 本文明确分期；对外沟通「可安装内核」 |
| 插件信任与安全 | 本地插件可执行风险 | Phase 1 仅显式本地安装 + 策略沙箱 |
| 条件表达式能力过弱或过强 | 难用或有注入风险 | 采用安全表达式子集 |

### 12.2 开放问题（需后续 ADR）

| 编号 | 问题 | 建议默认 |
| --- | --- | --- |
| OQ-001 | 发行包名与 CLI 名最终用 mawp / platform / 其他？ | 暂用 platform，品牌名可另定 |
| OQ-002 | 数据目录默认名是否固定为 .mawp/ ？ | 是，可配置覆盖 |
| OQ-003 | 条件表达式语言选简易子集还是 CEL/JMESPath？ | Phase 1 简易安全子集 |
| OQ-004 | 检索/记忆等能力算 core 可选模块还是 App 自带？ | core 提供可选接口，具体实现可由 App/插件提供 |

## 13. 成功愿景（一句话）

任何人安装本平台后，都能用 YAML 搭建多 Agent 业务流，并通过 SDK / App 扩展自己的 Agent 与 Tool，而无需改动平台内核。

## 附录 A — 推荐实施顺序（供计划拆解）

冻结 Phase 1 schema 草案与目录边界（ADR）

实现 WorkflowEngine + 四节点 + CLI run/validate

落地 LLM Adapter、ToolRegistry、Policy，跑通 hello 流

落地 SDK 与插件发现

提供示例 App 与第二份样例流

文档与验收 AC-01~06

文档结束